Contrato nº 013-2024 2025.000010.39101.04

Processo nº 2024-22D1F

Objeto: Reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, referente ao Ginasio Jones Santos Neves – DED.

Data de Inicio: 19 de março de 2025

Etapas

Serviços Técnico e Profissionais

Serviços Preliminares

Fundações e Estruturas

Paredes

Esquadrias

Vidros e Plásticos

Coberturas e Fechamentos Laterais

Revestimento de Piso

Revestimentos de Paredes

Revestimentos de Forro

Pinturas

Impermeabilizações

Acabamentos e Arremates

Equipamentos e Acessórios

Comunicação Visual

Paisagismos

Pavimentação

Instalações Hidráulicas e Sanitárias

Instalações elétrica e Eletrônica

Instalações Mecânicas e Ar condicionados

Gás Combustível

Instalações de Prevenção de Gás e Incêndio

Serviços Complementares

Serviços Administrativos

Percentual: 17,57%

Status: Paralisadas (aguardando alvará)

Previsão de Conclusão: Março de 2026

Preço Contratado: R$ 29.807.191,67

Doc. Com os Quant Executados e Preços Efetivamente Praticados: R$ 5.239.961,67 – 17,57%